U M O W A    ( WZÓR )

zawarta w dniu  .............................pomiędzy  Gminą Zawiercie reprezentowaną przez jednostkę organizacyjną - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3    reprezentowanym przez :

Dyrektor

zwanym „ Zamawiającym „

a

…………………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez  :

z siedzibą :  …………………………………………………………………………………….

KRS :                                                 NIP :                                   REGON :

zwanym w dalszej części  „ Wykonawcą „

§ 1

Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.:

„ Wykonanie  termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 5 w Zawierciu z dofinansowaniem z  WFOŚiGW  w  Katowicach „  na  podstawie  dokonanego  przez  Zamawiającego   wyboru  oferty  Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z  późn. zm. )

§ 2

1. Wykonawca   zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  opisany  w § 1  z  należytą

starannością, zgodnie z niniejszą umową,  dokumentacją projektową, przedmiarem robót i

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wykonawca  stwierdza , że   przed   podpisaniem   umowy   zapoznał  się  z    warunkami

lokalizacyjnymi   placu  budowy  uwzględniając je w   złożonej ofercie .

3. Zakres   rzeczowy  robót  określa   dokumentacja  projektowa,   szczegółowa   specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną przekazane Wykonawcy

w dniu podpisania umowy.

§ 3

Wykonawca   wykona   przedmiot   umowy  w   terminie :  od  dnia   podpisania umowy do  31.07.2014 r.

§ 4

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie  :  Gabriel Marcinkowski

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością  robót , które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową  i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3.   Przedstawicielem    Wykonawcy   będzie    kierownik     budowy   :

............................................................................... zam. ...........................................................

( dołączone  oświadczenie  kierownika budowy ).

§ 5

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 6

- Organizacja placu budowy wraz z zapleczem leży po stronie Wykonawcy.

- Za sprawy bhp na terenie placu budowy odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia losowe związane z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne.

- Wykonawca odpowiedzialny jest również za szkody wynikłe podczas prowadzonych prac

oraz ponosi koszty ich usunięcia .

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  budowlanych i uznaje ją za wystarczającą do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej oraz zakresu prac.

- Wykonawca niezależnie od wymienionych wcześniej obowiązków jest zobowiązany również do :

-  uporządkowania placu budowy, usunięcia wszelkich zbędnych urządzeń pomocniczych,

materiałów, odpadów i śmieci -  po zakończonych pracach,

-  posiadania i utrzymania   przez   cały  okres  trwania     umowy    ważnego    dokumentu

potwierdzającego,  że Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej

w  zakresie prowadzonej  działalności związanej z  przedmiotem zamówienia  na  kwotę

co  najmniej 100.000,00 zł.

§ 7

Wykonawca za zgodą Zamawiającego może korzystać z energii elektrycznej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia pod warunkiem spisania dodatkowego protokołu , w którym zostaną określone miejsce włączenia i warunki płatności.

§ 8

- Za wykonanie przedmiotu  umowy Zamawiający   zapłaci   Wykonawcy   wynagrodzenie kosztorysowe  w  kwocie: …………………… zł (netto ), słownie :………………………

………………………    oraz   podatek   od  towarów  i  usług  ( VAT )   w   wysokości :

……………….  zł,  tj. …………………..  zł ( brutto ), słownie : ………………………….

2  Faktury częściowe ( w ilości max. dwóch faktur )  wystawione    przez   Wykonawcę   na

Zamawiającego    –   Zakład     Gospodarki  Mieszkaniowej  42-400 Zawiercie,    Krzywa 3

( NIP : 649-19-72-045)   płatne    będą   w  terminie  30  dni  od   daty  otrzymania   faktur

przez   tutejszy  Zakład  po  wcześniejszym   odbiorze i  akceptacji    inspektora    nadzoru

potwierdzonym     stosownym     protokołem.    Warunkiem    zapłaty   wynagrodzenia

przysługującego  Wykonawcy stanowić   będzie   przedstawienie   przez  niego  protokołu

odbioru  ( końcowego  lub   częściowego )  podpisanego   przez   strony  oraz  oświadczeń

Podwykonawców,  iż   przysługujące   im   wynagrodzenie   z   tytułu    wykonanych  prac

objętych   protokołem  ( częściowym  lub  końcowym )   zostały   uregulowane  w  całości

przez Wykonawcę.

Łączna wartość  faktur  częściowych  nie  może   przekroczyć  70 %  wartości przedmiotu

umowy, z tym że Wykonawca nie może wystawić faktury częściowe  wcześniej  niż  przed

datą   zawarcia   umowy  między   Gminą  Zawiercie  i  WFOŚiGW  w  Katowicach.

Pozostała     należność   Wykonawcy   ( 30 % )   płatna   będzie   po    spisaniu  protokołu

końcowego   odbioru   robót  oraz  po   zaakceptowaniu   do     zapłaty  faktury   w  ciągu

30   dni  od   daty  otrzymania   przez    Zakład   Gospodarki    Mieszkaniowej    42-400

Zawiercie.

3.  O   konieczności   wykonania   prac   dodatkowych   Wykonawca  informuje niezwłocznie

Zamawiającego.

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

5. Wykonawca wskaże w ofercie  części  zamówienia, której  wykonanie zamierza  powierzyć

Podwykonawcy i  poda nazwy ( firmy ) Podwykonawców, na których   zasoby Wykonawca

powołuje  się   na  zasadach  określonych  w art. 26 ust. 2b,  w  celu   wykazania  spełniania

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

6. Jeżeli   zmiana  albo  rezygnacja z  Podwykonawcy    dotyczy podmiotu, na  którego zasoby

Wykonawca powoływał się,  na  zasadach określonych w  art. 26 ust. 2b, w  celu  wykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w art. 22 ust. 1 , Wykonawca

jest   zobowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż   proponowany  inny  Podwykonawca lub

Wykonawca  samodzielnie   spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym niż wymagany w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy  Podwykonawca  zamówienia na  roboty budowlane

zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo  jest zobowiązany w   trakcie realizacji

zamówienia  publicznego, do  przedłożenia  Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

8. Termin zapłaty  wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w  umowie  o  podwykonawstwo ,  nie  może   być  dłuższy  niż  30 dni  od    dnia doręczenia

Wykonawcy,    Podwykonawcy    lub   Dalszemu   Podwykonawcy   faktury   lub   rachunku,

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty

budowlanej.

9. Zamawiający w terminie  5 dni roboczych zgłasza pisemne zastrzeżenie do projektu umowy

o   podwykonawstwo  lub  zmiany tego  projektu  po   jego akceptacji, której przedmiotem są

roboty budowlane, niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

10. Niezgłoszenie     pisemnych   zastrzeżeń  do    przedłożonego    projektu      umowy    o

podwykonawstwo, której  przedmiotem są  roboty  budowlane, w terminie 5  dni roboczych ,

uważa się za  akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od  dnia jej

zawarcia.

12. Zamawiający,   w  terminie  5  dni  roboczych  zgłasza  pisemny   sprzeciw  do  umowy  o

podwykonawstwo, której  przedmiotem  są  roboty  budowlane, w  przypadkach,  o których

mowa w pkt. 6

13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej  umowy o  podwykonawstwo,  której

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni  roboczych,  uważa się  za   akceptację

umowy przez Zamawiającego

14. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyłączenie umów o podwykonawstwo o wartości  mniejszej niż 0,5 %  wartości

umowy w   sprawie  zamówienia   publicznego  oraz  umów o   podwykonawstwo,   których

przedmiot został   wskazany   przez   Zamawiającego  w   specyfikacji  istotnych  warunków

zamówieni, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym  mowa  w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

15. Wysokość kar umownych z tytułu :

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub

dalszym podwykonawcom, wynosi :  5.000,00 zł

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany wynosi : 5.000,00 zł

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany, wynosi :  5.000,00 zł

d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, wynosi : 5.000,00 zł

§ 9

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane będą w następujących

terminach :

1. Potwierdzenie  przez   inspektora  nadzoru   zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i

prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w terminie

7 dni  od   daty   zgłoszenia   przez   przedstawiciela   Wykonawcy  gotowości  do  odbioru i

przekazania niezbędnych dokumentów.

2. Przeprowadzenie  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  nastąpi w  terminie  14 dni od

daty  potwierdzenia   przez  inspektora  nadzoru  zakończenia robót i złożenia kompletnych

dokumentów odbiorowych.

§ 10

1. Zamawiającemu    przysługuje   prawo   odstąpienia   od   umowy   w     następujących

okolicznościach :

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany  okoliczności powodującej, że  wykonanie  umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia

umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od

chwili powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie kontynuuje ich,

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) Wykonawca  przerwał   realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa  ta  trwa

dłużej niż 2 tygodnie.

e) Wykonawca nie dopełnił obowiązku  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania

umowy, w wysokości i terminie o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia,  bez

uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub  podpisania  protokołu  odbioru robót,

3. Odstąpienie   od  umowy   winno  nastąpić  w  formie   pisemnej pod rygorem nieważności

takiego  oświadczenia i  powinno  zawierać uzasadnienie. Prawo do odstąpienia od umowy

może zostać  zrealizowane nie  później  niż do dnia sporządzenia protokołu odbioru robót.

4. W  przypadku   odstąpienia od   umowy  z   winy   Zamawiającego,  Wykonawca   otrzyma

wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących  tytułów  w podanych  wielkościach :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a)  w    przypadku   stwierdzenia    nieprawidłowego  wykonania   przedmiotu   zamówienia,

wystąpienia okoliczności, o których  mowa  w  § 10 ust. 1 lit. b), c), d), e).   Wykonawca

zostanie obciążony karą umowną  wysokości 10 % wartości wynagrodzenia   umownego

brutto,

b)  0,5  %    wartości  wynagrodzenia umownego  za   każdy  dzień  zwłoki  w   wykonaniu

przedmiotu umowy ,

c)  podstawą  naliczenia  Wykonawcy  kar  umownych  będzie  protokół sporządzony przez

upoważnionych   pracowników  Zamawiającego z udziałem przedstawiciela Wykonawcy

potwierdzającego     nieprawidłowe    lub     nieterminowe     wykonanie      przedmiotu

zamówienia.

2. Kary  umowne obliczone przez Zamawiającego potrącone  będą z  faktur      wystawionych

przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3.  Zamawiający  zastrzega  sobie   prawo do   rozwiązania   umowy  w  terminie    14 dni  od

powzięcia     wiadomości  o     okolicznościach      wymienionych    w   ust.1.  lit  a)     po

uprzednim  pisemnym  zawiadomieniu   i upomnieniu Wykonawcy .

4. Za odstąpienie od  umowy przez Wykonawcę naliczona będzie kara umowna  w wysokości

10 %  wartości  przedmiotu  umowy  brutto.

§ 12

Niezależnie od  ustawowej  rękojmi,  Wykonawca   udzieli  Zamawiającemu  60- miesięcznej gwarancji,  liczonego od dnia odbioru końcowego.

§ 13

1. Wykonawca wygrywający przetarg wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj.  ………………………  zł  brutto.

słownie : ………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….

2. Wniesienie zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

3.  Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane ( odbioru robót ).

4.  Pozostałe 30%  wniesionego zabezpieczenia  zostanie zwrócone  nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez  właściwy miejscowo  i   rzeczowo  Sąd  Powszechny  dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych w zawartej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej  umowy wymagają formy pisemnej .

§ 17

Umowę sporządzono w 3–ch jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 egz. dla Wykonawcy  a  2 egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA  :                                                                                 ZAMAWIAJĄCY :