Zawiercie, dn.

U M O W A    Nr /               /  2010

w dniu  .............................pomiędzy  Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, ul. Krzywa 3    reprezentowanym przez :

1. Dyrektor   -

zwanym „ Zamawiającym „

a

…………………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez  :

1.

2.

z siedzibą

………………………………………………………………………………………………….

zarejestrowanym w

KRS :                                                 NIP :                                   REGON :

zwanym w dalszej części umowy  „ Wykonawcą „

§ 1

Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do realizacji :

„Wymiana  pokrycia dachowego z papy, przebudowa kominów ponad dachem, wymiana obróbek blacharsko-dekarskich,  rynien,  rur spustowych, remont płyt tarasowych w budynku mieszkalnym przy ul. Ciasnej 4  w Zawierciu  zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót „ na  podstawie  dokonanego  przez  Zamawiającego   wyboru  oferty  Wykonawcy w przetargu nieograniczonym. na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655  z późn. zm. )

§ 2

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót jest zawarty w specyfikacji technicznej, przedmiarze robót  i projekcie budowlanym stanowiącymi załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną  po podpisaniu umowy.

- 2 -

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy jest następujący :

- rozpoczęcie robót :

- zakończenie robót :

§ 4

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie  : ……………………………………

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót , które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3.   Przedstawicielem    Wykonawcy      na     budowie      będzie    kierownik     budowy

............................................................................... zam. ............................................................

( dołączone  oświadczenie  kierownika budowy ).

§ 5

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.

§ 6

- Organizacja placu budowy wraz z zapleczem leży po stronie Wykonawcy.

- Za sprawy bhp na terenie budowy odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia losowe związane z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiedzialny jest również za szkody wynikłe podczas prowadzonych prac

oraz ponosi koszty ich usunięcia .

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy

znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu  zamówienia.

- Po zakończonych pracach Wykonawca uporządkuje teren .

§ 7

Wykonawca za zgodą Zamawiającego może korzystać z energii elektrycznej oraz wody niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia pod warunkiem spisania dodatkowego protokołu , w którym zostaną określone miejsce włączenia i warunki płatności.

§ 8

- Za   wykonanie  przedmiotu   umowy   Zamawiający   zapłaci kwotę określoną w ofercie przetargowej ( załącznik nr 3 )  w  wysokości  ...........................................    zł ( netto ) oraz podatek   od   towarów   i    usług     ( VAT   )  wysokości  .................................. obliczony   według obowiązujących przepisów.

2.   Za   roboty  nie  wykonane    uznane   jako   zbędne,  choć    objęte   przedmiarem    robót,

kosztorysem  ofertowym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót- wynagrodzenie nie

przysługuje.

- 3 –

3.   O   konieczności   wykonania   prac   dodatkowych   Wykonawca  informuje niezwłocznie

Zamawiającego

4.  Przedłożona przez  Wykonawcę   i  zaakceptowana   przez  inspektora  nadzoru  ( protokół

odbioru )   faktura    płatna  będzie   przelewem   w  terminie  30 dni  od   daty  otrzymania

przez    Zakład   Gospodarki   Mieszkaniowej    w   Zawierciu , ul.  Krzywa 3   na   konto

wskazane przez Wykonawcę : ……………………………………………………………..

Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wartości przedmiotu umowy. Pozostała należność ( 30 % ) płatna będzie po spisaniu protokołu końcowego odbioru robót  w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, ul. Krzywa 3 .

§ 9

Wykonawca stwierdza , że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjnymi   placu budowy  uwzględniając je w   złożonej ofercie .

§ 10

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane będą w następujących terminach :

- Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu  14 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i złożenia kompletnych dokumentów odbiorowych ,

- Dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 10 dni od dnia upływu okresu gwarancji , o której mowa w   §  12  umowy.

§ 11

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących  tytułów i w podanych  wielkościach.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki od wartości przedmiotu umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji – w wysokości 0,20 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, kwota ta zostanie potrącona z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W przypadku powstania szkody przekraczającej wartość kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości powstałej szkody.

§ 12

Niezależnie od ustawowej rękojmi, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres  .....................  miesięcy , liczonego od dnia odbioru końcowego.

- 4 -

§ 13

1. Wykonawca wygrywający przetarg wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj.  ………………………  zł

słownie : ………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….

2. Wniesienie zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

3.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady ( 30 % ) zostanie zwrócona  nie później niż w 15 dniu , po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez  właściwy miejscowo  i   rzeczowo  Sąd  Powszechny  dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych w zawartej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej  umowy wymagają formy pisemnej .

§ 17

Umowę sporządzono w 3–ch jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 egz. dla Wykonawcy  a  2 egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA  :                                                                                 ZAMAWIAJĄCY :